## Slide 1: บทที่ 6 การบริหารคุณภาพโครงการ (Project Quality Management)

## Slide 2: การบริหารคุณภาพโครงการ
เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โครงการได้ตอบสนองความต้องการที่ได้ตกลงกันไว้ การบริหารคุณภาพโครงการประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน คือ
    การวางแผนคุณภาพ (Quality planning)
    การประกันคุณภาพ (Quality assurance)
    การควบคุมคุณภาพ (Quality control)

## Slide 3: 1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพให้กับโครงการและแนวทางที่จะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
หัวใจของการวางแผนคุณภาพ คือ การผลักดันให้มาตรฐานคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโครงการ
มาตรฐานคุณภาพสำหรับโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การวางแผนสำหรับเวลาตอบกลับหรือการโต้ตอบ (Response time) ของระบบที่เหมาะสม หรือการควบคุมให้ระบบสามารถผลิตสารสนเทศที่สม่ำเสมอและถูกต้องเที่ยงตรง

## Slide 4: 1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
การพยากรณ์สถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์
ประเด็นหลักของการจัดการคุณภาพสมัยใหม่ คือ การป้องกันการเกิดความบกพร่องเสียหายขึ้น
  ให้ความสำคัญกับการเลือกชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เหมาะสม
  การฝึกอบรมและการสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพให้กับบุคลากร
  การวางแผนขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ

## Slide 5: 1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
คำนึงถึงการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
  ผู้จัดการโครงการ จะต้องอธิบายถึงปัจจัยหลักที่จะทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
  ข้อมูลที่ควรจะนำมาใช้ประกอบการวางแผนคุณภาพ ได้แก่
    นโยบายด้านคุณภาพขององค์กร
    ขอบเขตงานโครงการ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
    และมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เป็นต้น

## Slide 6: 1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
ผลลัพธ์จากวางแผนคุณภาพ
  แผนการจัดการคุณภาพ (Quality management plan)
  รายการตรวจสอบ (Checklists) ที่ช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

## Slide 7: การวางแผนคุณภาพสำหรับ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองต้องการได้อย่างชัดเจน

## Slide 8: การวางแผนคุณภาพสำหรับ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนประกอบหลักของขอบเขตงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มักจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการ ได้แก่
  ความสามารถในการปฏิบัติการ (Functionality) รูปแบบ (Features)
  ผลลัพธ์จากระบบ (System outputs)
  ผลการทำงานหรือสมรรถนะ (Performance)
  ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความสามารถในการดูแลรักษา (Maintainability)

## Slide 9: การวางแผนคุณภาพสำหรับ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. ความสามารถในการปฏิบัติการ (Functionality) รูปแบบ (Features)
    ระดับความสามารถในการปฏิบัติการจะปฏิบัติงานตามฟังค์ชั่นที่ต้องการ ส่วนรูปแบบ คือ คุณลักษณะเฉพาะที่ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งผู้ใช้ให้ความสนใจ ผู้พัฒนาระบบต้องสามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้องว่า ฟังค์ชั่นและรูปแบบใดที่ระบบต้องมี และฟังค์ชั่นและรูปแบบใดที่ถือเป็นส่วนประกอบเสริมของระบบ

## Slide 10: การวางแผนคุณภาพสำหรับ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ความสามารถในการปฏิบัติการ (Functionality) รูปแบบ (Features)
    ยกตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดจำเป็นต้องมีฟังค์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาดของสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกับสินค้าของกิจการตนเองตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มประเทศเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลุ่มตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
    ระบบดังกล่าว จะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้บริหารระดับสูง เช่น การใช้ Graphical User Interface (GUI) ซึ่งประกอบด้วย Icon, Drop-down Menu และ Online help เป็นต้น

## Slide 11: การวางแผนคุณภาพสำหรับ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผลลัพธ์จากระบบ (System outputs) ได้แก่ การแสดงผลทางจอภาพและรายงานต่างๆ ที่ระบบได้สร้างขึ้น ผู้พัฒนาต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า การแสดงผลทางจอภาพและรายงานของระบบจะมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ระบบสามารถแปลผลลัพธ์ได้ง่าย และได้รับรายงานครบถ้วนตามที่ต้องการในรูปแบบที่เหมาะสม

## Slide 12: การวางแผนคุณภาพสำหรับ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผลการทำงานหรือสมรรถนะ (Performance) ผลการทำงานหรือสมรรถนะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการสามารถปฏิบัติงานตามที่ลูกค้าคาดหวังได้ดีมากน้อยเพียงใด เช่น ปริมาณของข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล จำนวนผู้ใช้งานระบบพร้อมๆ กัน อัตราการเพิ่มผู้ใช้งานระบบที่ได้คาดการณ์ไว้ ประเภทของอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งระบบ และความเร็วในการโต้ตอบของระบบภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

## Slide 13: การวางแผนคุณภาพสำหรับ โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความสามารถในการดูแลรักษา (Maintainability) ความน่าเชื่อถือถือเป็นความสามารถของสินค้าหรือบริการที่ปฏิบัติงานได้ตามที่คาดหวังไว้ในสภาวการณ์ปกติ โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง นอกจากนั้น ความสามารถในการดูแลรักษา หมายถึงความสะดวกง่ายดายในการดูแลรักษาระบบสินค้าหรือบริการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไปมักจะไม่สามารถสร้างระดับความน่าเชื่อถือได้สมบูรณ์ 100% ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งระดับที่ตนเองคาดหวังไว้ให้ชัดเจน เช่น สภาวการณ์ลักษณะใดถือเป็นสภาวการณ์ปกติสำหรับการทำงานของระบบ หรือควรจะมีการทดสอบความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

## Slide 14: 2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
เป็นการประเมินผลการดำเนินโครงการโดยรวมเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โครงการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ ในระหว่างขั้นตอนนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดจะต้องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพตลอดการดำเนินโครงการจนกระทั่งโครงการได้เสร็จสิ้นลง

## Slide 15: 2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
เป้าหมายของการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่นำมาใช้ในการประกันได้แก่
  การกำหนดเป้าหมาย (Benchmarking)
  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality audit)

## Slide 16: 2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
  1. การกำหนดเป้าหมาย (Benchmarking) เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบกิจกรรมหรือคุณสมบัติเฉพาะอย่างของโครงการกับกิจกรรมหรือคุณสมบัตินั้นๆ ของโครงการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

## Slide 17: 2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
  2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality audit) ซึ่งเป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบให้กับกิจกรรมด้านการจัดการคุณภาพ เพื่อที่จะทราบถึงข้อบกพร่องและบทเรียนที่ได้รับเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน หรือโครงการในอนาคตต่อไป

## Slide 18: 2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
    บุคคลที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือบุคคลจากภายนอก
    การตรวจสอบคุณภาพสามารถกระทำได้โดยการกำหนดตารางเวลาไว้ล่วงหน้าหรือโดยวิธีการสุ่มก็ได้

## Slide 19: 2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
    ยกตัวอย่างเช่น โครงการเครือข่ายการสำรองที่นั่งของสายการบิน ได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลักของโครงการและคอยติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
    เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาระบบสำรองที่นั่งใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายตรงของตั๋วเครื่องบิน และลดเวลาที่ตัวแทนจำหน่ายจะต้องใช้ในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
    การตรวจสอบคุณภาพของโครงการนี้ กระทำโดยการใช้การวัดและติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของกิจกรรม คือ กิจกรรมการเพิ่มยอดขายตรงของตั๋วเครื่องบิน และกิจกรรมการลดเวลาที่ตัวแทนจำหน่ายใช้ในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

## Slide 20: 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของโครงการแต่ละชุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยรวม
ต้องนำเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพมาใช้ประกอบด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ

## Slide 21: 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
เป้าหมายหลักของการควบคุมคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งที่ผู้จัดการโครงการและทีมงานควรจะคาดหวังเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการควบคุมคุณภาพนี้ คือ
  การตัดสินใจยอมรับ (Acceptance decisions) เป็นการพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการดีจะพอที่ยอมรับได้หรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับจะต้องมีการทำซ้ำ
  การทำซ้ำ (Rework) เป็นการนำสินค้าหรือบริการที่ถูกปฏิเสธการยอมรับมาทำซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการหรือคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ หรือความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง การทำซ้ำบางครั้งมีต้นทุน/มูลค่าสูง ดังนั้น ผู้จัดการโครงการควรให้ความสำคัญและตั้งใจดำเนินขั้นตอนการวางแผนคุณภาพ และการประกันคุณภาพให้ดีตั้งแต่แรกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ
  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process adjustments) เป็นการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหาด้านคุณภาพต่อไปอีกในอนาคต โดยอาศัยการตรวจวัด เช่น การจัดหา Server ที่มีความเร็วมากกว่าเดิม เพื่อแก้ปัญหาอัตราความเร็วในการโต้ตอบบนระบบที่ล่าช้า เป็นต้น

## Slide 22: 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
สิ่งที่ผู้จัดการโครงการและทีมงานควรจะคาดหวังเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการควบคุมคุณภาพนี้ คือ
  การตัดสินใจยอมรับ (Acceptance decisions)
  การทำซ้ำ (Rework
  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process adjustments

## Slide 23: 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  1. การตัดสินใจยอมรับ (Acceptance decisions) เป็นการพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการดีจะพอที่ยอมรับได้หรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับจะต้องมีการทำซ้ำ

## Slide 24: 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  2. การทำซ้ำ (Rework) เป็นการนำสินค้าหรือบริการที่ถูกปฏิเสธการยอมรับมาทำซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการหรือคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ หรือความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง การทำซ้ำบางครั้งมีต้นทุน/มูลค่าสูง ดังนั้น ผู้จัดการโครงการควรให้ความสำคัญและตั้งใจดำเนินขั้นตอนการวางแผนคุณภาพ และการประกันคุณภาพให้ดีตั้งแต่แรกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ

## Slide 25: 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  3. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process adjustments) เป็นการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหาด้านคุณภาพต่อไปอีกในอนาคต โดยอาศัยการตรวจวัด เช่น การจัดหา Server ที่มีความเร็วมากกว่าเดิม เพื่อแก้ปัญหาอัตราความเร็วในการโต้ตอบบนระบบที่ล่าช้า เป็นต้น

## Slide 26: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
  Pareto Analysis
  Statistical Sampling
  Six Sigma
  Quality Control Chart

## Slide 27: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
1. Pareto Analysis เป็นการกำหนดปัจจัยหรือตัวแปรที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดปัญหาด้านคุณภาพมากที่สุดในระบบ (อาจจะพิจารณาจากปัจจัยที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพถึง 80%
ผู้วิเคราะห์จะจัดทำ Pareto diagram ที่มีลักษณะเป็นกราฟแท่งขึ้น เพื่อแสดงการแจกแจงความถี่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักดังกล่าว และช่วยกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของบริเวณที่เกิดปัญหา โดย Pareto diagram จะเรียงลำดับตัวแปรจากมากไปหาน้อยตามจำนวนความถี่ของเหตุการณ์ที่

## Slide 28: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
Pareto Analysis

## Slide 29: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
2. Statistical Sampling
  เป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการเลือกบางส่วนของประชากรทั้งหมดที่เรากำลังให้ความสนใจอยู่ เพื่อที่จะนำมาตรวจสอบ
  เช่นตรวจสอบใบสั่งซื้อ 100 รายการจากใบสั่งซื้อ 5000 รายการ

## Slide 30: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
3. Six Sigma เป็นระบบที่มีรายละเอียดครอบคลุมกว้างขวางและยืดหยุ่นได้ เช่น แผนผังก้างปลา (Fishbone หรือ Ishikawa diagram)

## Slide 31: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
แผนผังก้างปลา (Fishbone หรือ Ishikawa diagram) ซึ่งจะตามรอยเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต่อการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อตามหาต้นเหตุของปัญหาด้านคุณภาพนั้นๆ
เช่น ถ้าผู้ใช้หลายคนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขก็ควรจะเป็นการเพิ่มหน่วยความจำให้มากขึ้น ขณะที่ถ้าผู้ใช้หลายคนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากผู้ใช้เหล่านั้นลืมรหัสผ่านของตนเอง แนวทางการแก้ไข ก็น่าจะทำได้รวดเร็วกว่า รูปแบบแรก

## Slide 32: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
แผนผังก้างปลา (Fishbone หรือ Ishikawa diagram)

## Slide 33: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
4. Quality Control Chart เป็นการแสดงข้อมูลในรูปของกราฟ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะป้องกันข้อบกพร่องเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น
จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ขั้นตอนการดำเนินงานยังคงควบคุมได้อยู่หรือไม่

## Slide 34: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)
4. Quality Control Chart มีกฎ 7 จุดที่ต่อเนื่องกัน (The seven run rule) ที่กำหนดไว้ว่า ถ้ามีจุดข้อมูล 7 จุดใดๆ ที่ต่อเนื่องกัน แล้ว
    1) อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย (Mean)
    2) อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย
    3) แสดงค่าเพิ่มขึ้น
    4) แสดงค่าลดลง แสดงว่าขั้นตอนการดำเนินงานนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นได้ ดังตัวอย่างง่ายๆ

## Slide 35: เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ (Tools and Techniques for Quality Control)

## Slide 36: จบการนำเสนอ