## Slide 1: บทที่ 9 การบริหารการติดต่อสื่อสารในโครงการ (Project Communications Management)

## Slide 2: การบริหารการติดต่อสื่อสารในโครงการ (Project Communications Management)
สิ่งที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายๆ โครงการไม่ประสบความสำเร็จ คือ ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลัก 3 ประการที่มีส่วนทำให้โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประสบผลสำเร็จ คือ
  การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
  ความช่วยเหลือทางด้านการบริหารจัดการ
  ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการ
  ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากการมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากเพียงพอ

## Slide 3: การบริหารการติดต่อสื่อสารในโครงการ (Project Communications Management)
เป้าหมายหลักของการบริหารการติดต่อสื่อสารในโครงการ คือ การสร้าง การเก็บรวบรวม การเผยแพร่ การเก็บรักษา และการจัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสม
การบริหารโครงการทางด้านนี้ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
  การวางแผนการติดต่อสื่อสาร (Communications planning)
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Information distribution)
  การรายงานผลการดำเนินงาน (Performance reporting)
  การจัดการปิดโครงการ (Administrative closure)

## Slide 4: การวางแผนการติดต่อสื่อสาร (Communications Planning)
เป็นการพิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นและเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละคน
ยกตัวอย่าง เช่น ใครต้องการหรือควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารด้านใด เมื่อใด และอย่างไร เป็นต้น ในขั้นตอนของการวางแผนนี้ ผู้จัดการโครงการควรจะจัดทำแผนการบริหารการติดต่อสื่อสาร (Communications management plan) เพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อสื่อสารภายในโครงการ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่
  รายละเอียดของโครงสร้างการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ ว่าแต่ละประเภทควรจะเก็บไว้ที่ไหน อย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าสมาชิกทีมงานไปร่วมประชุมสัมมนาและได้นำข้อมูลข่าวสารกลับมาย สมาชิกควรจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ที่

## Slide 5: การวางแผนการติดต่อสื่อสาร (Communications Planning)
  โครงสร้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าควรจะส่งให้ใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น รายงานสถานะภาพทั้งหมดได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบางส่วนเป็นการรายงานด้วยวาจาเท่านั้น บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาสำคัญๆ ทุกครั้งหรือไม่
  รูปแบบที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการ ยกตัวอย่าง เช่น ท่านมีการจัดทำรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับการรายงานสถานะภาพ ท่านมีรายการคำจำกัดความของคำศัพท์สำคัญๆ อยู่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือไม่ ท่านได้มีตัวอย่างการจัดทำรายงานสำคัญๆ ของโครงการเก็บไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือไม่

## Slide 6: การวางแผนการติดต่อสื่อสาร (Communications Planning)
ตารางเวลาการผลิตข้อมูลข่าวสาร ยกตัวอย่าง เช่น ได้มีการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการผลิต รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของโครงการหรือไม่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทราบหรือไม่ว่าจะต้องเข้าร่วมประชุมนัดสำคัญ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการและ/หรือจำเป็น ยกตัวอย่าง เช่น ใครสามารถอ่านเอกสารฉบับร่างได้บ้าง ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรืออ่านเอกสารทุกฉบับของโครงการหรือไม่ ข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่ควรเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่ควรจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของหนังสือเอกสารทั่วๆ ไป หรือในรูปแบบอื่น แล้วใครบ้างที่สามารถขอดูหนังสือเอกสารที่ถูกจัดเก็บไว้ได้ นอกจากนั้น ใครบ้างที่จะสามารถเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

## Slide 7: การวางแผนการติดต่อสื่อสาร (Communications Planning)
วิธีการปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารการติดต่อสื่อสาร ในระหว่างการดำเนินโครงการ ยกตัวอย่าง เช่น ใครจะมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารการติดต่อสื่อสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น และแผนใหม่จะถูกเผยแพร่ไปด้วยวิธีการใด
การวิเคราะห์รูปแบบ หรือวิธีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแต่ละคน ผู้จัดการโครงการจะต้องรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง คือ
  ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม ที่จะถูกส่งให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละคน
  การวิเคราะห์วิธีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถลดเวลา หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นเนื่องจากการผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่จำเป็น
  แผนผังองค์กรสามารถกำหนดความสำคัญของบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
  ผู้จัดการโครงการต้องจะคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกองค์กรด้วย เช่น ลูกค้า ผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า และผู้รับเหมาย่อย เป็นต้น

## Slide 8: การวางแผนการติดต่อสื่อสาร (Communications Planning)
ปัญหาของการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ คือ กลุ่มคนแต่ละกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆ มีความต้องการและความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน
การวางแผนการจัดการการติดต่อสื่อสารและการทบทวนแผน ช่วงแรกๆ ของโครงการจะช่วยป้องกันหรือลดปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร
ถ้ามีการดำเนินโครงการหลายโครงการในเวลาเดียวกัน ควรจะกำหนดแผนการจัดการการติดต่อสื่อสารที่ เพื่อมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากบางครั้งโครงการหลายโครงการอาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องซ้ำซ้อนกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายในโครงการที่สำคัญมักจะมาจากโครงสร้างกิจกรรมย่อย (WBS) WBS จำนวนมากมีส่วนของการติดต่อสื่อสารภายในโครงการแสดงไว้อย่างชัดเจน
การรายงานข้อมูลสาระสำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำในโครงการ ควรถูกกำหนดไว้ใน WBS
ผู้จัดการโครงการต้องเข้าใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการด้านใดที่จะต้องรายงาน แล้วรายงานเมื่อใด

## Slide 9: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Information Distribution)
เป็นการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละคนในเวลาอันเหมาะสมและในรูปแบบที่เหมาะสม ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในขั้นตอนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
  การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ
  ความเหมาะสมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
  จำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

## Slide 10: การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสามารถทำให้กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
การใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อบริหารโครงการจะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร สามารถอยู่ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์เพื่อจะได้ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร และเข้าถึงได้ผ่านระบบ Internet ระบบIntranet และ Extranet ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นไม่เป็นความลับจนเกินไป เช่น เอกสารเกี่ยวกับโครงการ รายงานการประชุม ความจำนงของลูกค้า คำขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
การจัดเก็บแบบฟอร์มและตัวอย่างของเอกสารเกี่ยวกับโครงการบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้บ่อยๆ ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ยังช่วยให้การนำมาตรฐานเหล่านั้นมาใช้เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

## Slide 11: วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ
ผู้จัดการโครงการและทีมงานมักจะคุ้นเคยกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยคาดหวังว่าบุคคลเหล่านั้นจะอ่านรายงานเพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีบุคคลจำนวนมากที่ชอบจะรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ มากกว่าที่จะอ่านเอกสาร หรือ E-mail หรือ ข้อมูลจาก Web site ดังนั้น ผู้จัดการโครงการและทีมงานโครงการควรจะคำนึงถึงวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละคนด้วย
การติดต่อสื่อสารนั้นมักประกอบด้วยมิติหลายๆ ด้านเข้าด้วยกัน เช่น การเขียน การพูด และการฟัง ซึ่งทีมงานโครงการจำเป็นที่จะต้องนำมิติทุกๆ ด้านมาใช้ และต้องคำนึง คือ คนแต่ละคนชอบและตอบสนองต่อระดับหรือชนิดของการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน
การพูดคุยหรือประชุมกันซึ่งๆ หน้า (Face-to-face) มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการติดต่อสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและต้องการรายละเอียด

## Slide 12: วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ
การติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาในการประชุมหรือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ จึงสามารถช่วยเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบให้มากขึ้นได้
การสื่อสารกันด้วยวาจายังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานโครงการกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานกันอย่างมากตลอดเวลา การประชุมกันบ่อยๆ ในช่วงสั้นๆ

## Slide 13: ความเหมาะสมในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
จัดให้มีวิธีการติดต่อสื่อสารหลายๆ วิธีให้เลือก
จัดให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย โดยแต่ละคนที่มีส่วนร่วม
เข้าใจถึงลักษณะและความชอบส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารของแต่ละบุคคลในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และพื้นฐานด้านวัฒนธรรม (ถ้ามี) ยิ่งส่งผลให้การคำนึงถึงคุณภาพของการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญ

## Slide 14: แบบประเมินความเหมาะสมการติดต่อสื่อสาร
กิจกรรม | ระดับความเหมาะสมในการใช้สื่อ |  |  |  |  | 
 | เอกสาร | โทรศัพท์ | Voice Mail | E-mail | การประชุม | Web Site
การประเมินความรับผิดชอบ | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3
การกำหนดข้อตกลง | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3
การแก้ปัญหาความเข้าใจผิด | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3
การพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่ดี | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3
การให้การสนับสนุน/การชมเชย | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
การผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
การกล่าวคำประชดประชัน | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3
การนำเสนอเอกสารอ้างอิง | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
การสนับสนุนให้ใช้อำนาจ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1
การจัดทำบันทึกถาวร | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
การเก็บรักษาความลับ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3
การนำเสนอข้อมูลข่าวสารง่ายๆ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
การสอบถามข้อมูล | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
การขอความช่วยเหลือเบื้องต้น | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
การให้คำแนะนำที่ซับซ้อน | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2
การแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังคนหมู่มาก | 2 | 3 หรือ 1 | 2 | 2 | 3 | 1

## Slide 15: จำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
จำนวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีจำนวนมากขึ้น ก็คือ การเพิ่มขึ้นของความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อสื่อสารก็มีมากตาม สูตรง่ายๆ ที่สามารถใช้คำนวณจำนวนของช่องทางในการติดต่อสื่อสารเมื่อจำนวนของคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีมากขึ้น คือ
จำนวนของช่องทางในการติดต่อสื่อสาร n(n-1)
2
โดย n เท่ากับจำนวนของคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด

## Slide 16: จำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ยกตัวอย่าง เช่น คน 2 คน มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพียง 1 ช่องทาง (2(2-1)/2 = 1) คน 3 คน จะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 3 ช่องทาง (3(3-1)/2 = 3) ขณะที่คน 4 คน และคน 5 คน จะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึง 6 ช่องทาง และ 10 ช่องทาง ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นตัวอย่าง

## Slide 17: จำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
สรุป การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ใช่เพียงแค่การเขียนและส่งรายงาน หรือการจัดประชุมเป็นระยะๆ เท่านั้น ผู้จัดการโครงการที่ดีจำเป็นที่จะต้องทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่รอบๆ ตน ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

## Slide 18: การรายงานผลการดำเนินงาน (Performance Reporting)
เป็นการเก็บรวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านผลการดำเนินงานในรูปของรายงานสถานะภาพ การวัดความคืบหน้า และการพยากรณ์ การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการชี้แจงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ทรัพยากรด้านต่างๆ ได้ถูกใช้ไปเพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างไร การรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวมักจะออกมาในรูปของเอกสาร ดังนี้
  รายงานสถานภาพ (Status report) จะรายงานว่า โครงการได้ถูกดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โครงการอยู่ในสถานภาพใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของขอบเขตงาน เวลา และต้นทุนที่ได้กำหนดไว้ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการได้ใช้เงินไปจำนวนเท่าใดแล้วนับถึงปัจจุบัน จะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง งานที่ทำกำลังเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เป็นต้น รายงานสถานภาพสามารถจัดทำขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  รายงานความก้าวหน้า (Progress report) จะรายงานว่า ทีมงานโครงการได้ดำเนินโครงการไปได้มากน้อยเพียงใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ บางโครงการกำหนดให้สมาชิกทีมงานแต่ละคน จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนหรือประจำสัปดาห์ในบางครั้ง ขณะที่ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีมงานมักจะจัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกทีมงานมาอีกต่อหนึ่ง
  รายงานการพยากรณ์โครงการ (Project forecasting) ซึ่งจะพยากรณ์สถานภาพและความคืบหน้าของโครงการต่อไปในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศและแนวโน้มที่มีมาในอดีต ยกตัวอย่าง เช่น จะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใดโครงการจึงจะแล้วเสร็จถ้ายึดตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ จำเป็นจะต้องใช้เงินอีกจำนวนเท่าใดจึงจะทำให้โครงการแล้วเสร็จลงได้ เป็นต้น

## Slide 19: การรายงานผลการดำเนินงาน (Performance Reporting)
เทคนิคการรายงานผลการดำเนินงาน คือ การประชุมเพื่อทบทวนสถานภาพ (Status review meeting)
  เป็นการประชุมที่ถูกกำหนดให้จัดขึ้นเป็นระยะๆ และถือเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่เน้นการให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสำคัญๆ ของโครงการ
  เปิดโอกาสให้สมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการรายงานหรืออธิบายงานของตนให้ที่ประชุมทราบ และสามารถถกเถียงปัญหาที่สำคัญๆ ของโครงการกันซึ่งๆ หน้าได้อย่างเต็มที่
  จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสำคัญๆ
  กระตุ้นให้พนักงานได้มีความคืบหน้าในการทำงาน
  ผู้บริหารระดับสูงก็มักจะมีการจัดการประชุมเพื่อทบทวนสถานภาพทุกๆ เดือน หรือทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้ผู้จัดการโครงการได้รายงานสถานภาพโดยรวมของโครงการ

## Slide 20: การรายงานผลการดำเนินงาน (Performance Reporting)
เทคนิคการรายงานผลการดำเนินงาน คือ การประชุมเพื่อทบทวนสถานภาพ (Status review meeting)
  การประชุมเพื่อทบทวนสถานภาพบางครั้งจึงกลายเป็นสนามรบของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน
  ผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารระดับสูงจึงควรที่จะกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการประชุมดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ในการควบคุมความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
  การส่งรายงานสถานภาพประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ดีเท่าการนำเสนอด้วยวาจาอย่างเป็นทางการ
  สิ่งสำคัญก็คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดจะต้องช่วยกันค้นหาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้ได้จากรายงานสถานภาพดังกล่าว

## Slide 21: การจัดการปิดโครงการ (Administrative Closure)
เป็นการสร้าง เก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อที่จะบันทึกความสมบูรณ์ของโครงการที่แล้วเสร็จไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ผลงานจากโครงการที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้สนับสนุนโครงการแล้ว จะถูกตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำเป็นเอกสารไว้ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ โดยกระบวนการดังนี้
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
  การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นบ่งบอกถึงคุณสมบัติของโครงการที่แล้วเสร็จ
  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ
  การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคต

## Slide 22: การจัดการปิดโครงการ (Administrative Closure)
เอกสารเกี่ยวกับโครงการที่ใช้สำหรับการอ้างอิง (Project archives) ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการ ที่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องเที่ยงตรง โดยปกติแล้ว เอกสารเหล่านี้มักจะมีประโยชน์ภายหลังจากที่โครงการนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วระยะหนึ่ง ยกตัวอย่าง เช่น ผู้จัดการโครงการคนใหม่อาจจะต้องการที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องมือหรือเทคนิคบางอย่างที่ได้ถูกใช้ในโครงการเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้จากโครงการในอดีต จะสามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการปัจจุบันได้ นอกจากนั้น เอกสารเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลที่มีค่าได้อย่างรวดเร็วมากในกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน
หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ (Formal acceptance) ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้สนับสนุนหรือลูกค้าของโครงการ ได้ลงลายมือชื่อยอมรับผลผลิตของโครงการแล้ว กระบวนการนี้จะช่วยให้โครงการถูกปิดลงอย่างเป็นทางการ ในกรณีที่มีสัญญาซื้อขายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น ผู้ซื้อมักต้องยอมรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ผู้ขายจึงจะสามารถรับเงินค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้ และผู้ขายจะต้องเสียค่าปรับถ้าสัญญาซื้อขายไม่สามารถจบลงได้ตามแผนที่ได้วางไว้ สำหรับโครงการที่ไม่ได้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายอย่างเป็นทางการขึ้น หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการก็ควรจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้เห็นพ้องต้องกันแล้วว่า โครงการที่ดำเนินการกันมาได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้ว ซึ่งบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้ถูกนำมาใช้ในโครงการนี้จะได้ถูกโยกย้ายไปใช้ในโครงการอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

## Slide 23: การจัดการปิดโครงการ (Administrative Closure)
บทเรียนที่ได้รับ (Lessons learned) ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกเขียนขึ้นโดยผู้จัดการโครงการและทีมงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการ
  สาเหตุของความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ
  เหตุผลของการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
  การใช้เทคนิคด้านต่างๆ ในการบริหารโครงการ
  คำแนะนำส่วนตัวจากประสบการณ์ของสมาชิกทีมงานแต่ละคน

## Slide 24: การจัดการปิดโครงการ (Administrative Closure)
บทเรียนที่ได้รับนี้จะให้ข้อมูลที่มีค่าที่สะท้อนจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของสมาชิกทีมงานเกี่ยวกับโครงการ ว่าสิ่งใดควรจะทำและได้ผล สิ่งใดไม่ควรจะทำและสามารถสร้างปัญหาในภายหลังได้
ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการดำเนินโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคตอย่างราบรื่น
การรวบรวมบทเรียนอันมีค่าเหล่านี้ไว้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เลย ถ้าไม่มีผู้ใดนำรายงานเหล่านี้มาศึกษาในภายหลัง
ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมงาน จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับรายงานเหล่านี้ และนำมาศึกษาทบทวนในภายหลัง เพื่อนำข้อมูลจากบทเรียนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับโครงการอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

## Slide 25: คำถามท้ายบท
จงอธิบายถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารภายในโครงการที่ดีและอธิบายส่วนประกอบที่สำคัญของแผนการบริหารการติดต่อสื่อสาร
จงอธิบายส่วนประกอบของการวางแผนการติดต่อสื่อสารของโครงการ
จงยกตัวอย่างบทบาทของผลลัพธ์หลักๆ จากการรายงานผลการดำเนินงานที่มีส่วนช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของโครงการ
จงอธิบายถึงการนำผลลัพธ์หลักๆ ที่ได้จากการจัดการปิดโครงการไปใช้ในการปิดโครงการอย่างเป็นทางการ